教职成函〔2021〕8号

教育部关于做好全国中等职业学校管理信息

系统建设工作的通知

各省、自治区、直辖市教育厅（教委），新疆生产建设兵团教育局：

为推进教育治理体系和治理能力现代化，加快现代职业教育体系建设，落实《教育部关于加强新时代教育管理信息化工作的通知》（教科信函〔2021〕13号），进一步提升中等职业教育管理规范化、数据管理标准化、督导监管信息化、决策治理科学化，根据教育部“教育服务与监管体系信息化”建设要求，我部启动了全国中等职业学校管理信息系统（以下简称全国中职学校系统）建设工作，现就有关工作事项通知如下。

# 一、充分认识系统建设的重要性

全国中等职业学校管理信息系统是国家教育管理信息系统的核心组成部分，系统将覆盖全国各级教育行政管理部门和每一所核准开设的中等职业学校。通过统一信息系统平台和数据标准，分级规划用户数据维护和管理权限，提供围绕着中等职业学校日常管理中的综合信息、学校监测、党建工作、德育工作、产教融合、教学管理、实习实训、就业创业、职业培训、职教宣传等业务的常态化数据采集、规范管理、监测预警、统计分析等功能。系统建成后将有效有序实现全国中等职业教育信息系统的优化整合，推动数据实现“一数一源”，打通数据孤岛，深化教育大数据应用，有利于为教育教学规范管理、事业统计和科学决策等提供全面、真实、客观的动态数据，对促进教育公平、提高教育质量、提升治理水平和服务具有重要意义。

# 二、建立健全系统建设工作机制

全国中职学校系统涉及面广、数据量大、访问量高、建设工作技术性强，需要保障常态化运行。各地要建立由教育行政部门牵头，财政、信息等相关部门协同参与的工作机制，统筹协调相关工作。各省级教育行政部门要成立职业教育、规划、财务、招生、教育信息化等相关部门参与的工作领导小组，具体负责本省（区、市）系统建设、部署、培训、经费保障、用户管理、数据共享、数据采集、系统应用、运行维护等工作。各地要结合本地实际情况制定工作实施细则或办法，明确各部门任务分工和时间进度，确保建设工作顺利推进。

# 三、建立系统运行和维护的保障机制

全国中职学校系统省级及以下用户平台建设和运行维护统一纳入省级教育信息化建设重点项目。各地要按照建设要求，落实系统部署实施、日常运行所需条件和运行维护所需经费，列支预算，加强经费管理，提高经费使用效益。各地要建立一支从省级相关行政部门到学校的系统应用保障队伍，确保有专人负责系统的操作和管理。加强人员培训，保障系统的全面应用和数据采集的准确性、完整性和及时性。全国中职学校系统的运行维护是一项长期工作，各地要建立保障该系统正常运行的长效机制，完善各项管理制度，切实保证系统运行平稳畅通、数据真实有效、管理体系规范有序。

# 四、严格落实系统建设有关部署

（一）制定工作方案。各省级教育行政部门要根据《全国中等职业学校管理信息系统部署实施工作方案》（附件1）制定本地区工作方案，成立相关工作小组，并于2021年8月31日前将工作小组人员信息报送我部职业教育与成人教育司。

（二）做好保障准备。各地要根据《全国中等职业学校管理信息系统部署实施技术要求》（附件2），做好全国中职学校系统部署的相关保障准备工作。

（三）及时部署到位。各地要按照《全国中等职业学校管理信息系统部署实施时间要求》（附件3），按时按要求完成各项部署实施工作，并向我部教育管理信息中心报送技术保障方案落实情况。各省级教育行政部门需要督促本地区各级用户和中职学校按照实施时间要求推进工作并开设各级账号。各省级系统部署完毕、各省级管理员账号和所有校级账号激活的截止日期为2021年12月31日。

（四）完善日常应用。各地按照我部对中等职业学校的规范管理和质量提升工作要求，结合本省实际，积极推动系统在日常工作中的使用，做好监督预警和常态运行记录，坚守底线，夯实基础，培育标杆。各省启动基础数据补录和2020学年度业务数据首轮填报的截止日期为2022年3月31日，自2022年4月1日起系统进入常态化运行。

（五）建立通报制度。从2021年9月本系统开始推行后，各地于每月5日前将《全国中等职业学校管理信息系统建设进展情况月报表》（附件4）报送我部职业教育与成人教育司和教育管理信息中心。我部将对未在规定时间内完成任务的省份进行通报，并将任务完成情况纳入优质中职学校和优质专业遴选以及现代职业教育质量提升计划转移支付的重要考量因素。

（六）合理规划自建系统与全国中职学校系统的融合。原则上各地须统一使用全国中职学校系统，对已有自建系统且稳定运行多年的省份，在本省（区、市）全国中职学校系统试运行阶段结束，系统正式上线启用后根据实际情况进行科学论证，确需融合的省（区、市）在满足安全三级等保要求、技术规范、数据标准一致的前提下，制定与全国中职学校系统融合的可行性方案，评估工作量和工期，编制本省（区、市）自建系统与全国中职学校系统的融合方案，并报送申请材料和方案，经部级技术评审和安全评估通过后，方可实施融合。涉及部分部级核心管理业务和审批流程业务，仍须使用全国中职学校系统完成。

（七）强化数据结果运用。全国中职学校系统在各地的推广应用是《国家职业教育改革实施方案》中的重点工作内容，各地要将核心工作中的数据应用和日常管理紧密结合，确保数据填报的及时、真实、准确。该系统数据将作为教育部对各地中等职业教育管理、考核、通报、奖补的重要依据。

# 联系人及方式：

教育部职业教育与成人教育司

李恒 010-66097867，邮箱：zcsyxc@moe.edu.cn

教育部教育管理信息中心

董丽萍 010-66092069-802，邮箱： donglp@moe.edu.cn

技术服务支持邮箱：zzxxgl@126.com

附件：1.全国中等职业学校管理信息系统部署实施工作方案

2.全国中等职业学校管理信息系统部署实施技术要求

3.全国中等职业学校管理信息系统部署实施时间要求

4.全国中等职业学校管理信息系统建设进展情况月报表

教　育　部

2021年6月30日

附件1

全国中等职业学校管理信息系统

部署实施工作方案

一、组织保障

（一）成立工作领导小组。省级教育行政部门要成立相关领导任组长，职业教育、规划、教师、基建和教育信息化等相关部门参与的工作领导小组，负责组织协调省、市、县、学校业务管理人员、信息技术支持人员等参与本省系统部署上线有关工作，并将工作领导小组人员信息（包括：姓名、单位、职务、办公电话、手机、邮箱等）报送教育部（职业教育与成人教育司）备案。

（二）建立信息共享制度。工作领导小组定期掌握本省系统应用及推广进度，及时收集系统意见存档，并反馈至教育部系统运维单位，定期对已存档的系统意见进行跟踪。

（三）各省级技术保障部门为：省级教育信息化管理部门或者技术支持部门。

（四）本系统开发厂商：上海新朋程信息科技有限公司。

二、部署实施总体流程

三、部署实施工作内容

（一）统筹落实技术保障条件

各地全国中等职业学校管理信息系统集中部署并运行在统一的省级教育数据中心，各地要统筹落实本地区全国中等职业学校管理信息系统所需的技术保障条件，并负责运行维护。

技术保障准备工作尚不到位的省（区、市）应加快落实，并于2021年8月31日前完成部署的软硬件条件准备工作。我部将根据工作进展情况统筹安排各省部署时间。

（二）系统部署实施

1.环境准备和确认（负责单位：省级教育信息化管理部门或技术支持部门）

根据《全国中等职业学校管理信息系统部署实施技术要求》软硬件环境需求清单，准备所需的网络、硬件设备、操作系统、数据库、中间件、工具软件等基础环境，并进行检查确认。检查内容项如下：

| 序号 | 检查内容项目 |
| --- | --- |
| 1. | 服务器设备就绪，并已上架加电。 |
| 2. | 准备好1个域名（含https证书）；1个可外发邮件的邮箱及密码。 |
| 3. | 网络完成规划，准备内网IP、公网IP；设置网络访问策略，公网IP对应的2台服务器需要能够访问教育部GIS服务器（http://gis.moe.edu.cn/）资源。 |
| 4. | 共享储备完成分配和挂载。 |
| 5. | 操作系统、数据库、中间件等软件的License授权到位，完成操作系统、虚拟软件和数据库等的软件支撑环境的安装调试工作。 |

2.系统部署（负责单位：系统开发厂商，配合单位：省级教育信息化管理部门或技术支持部门）。

省级教育信息化管理部门或技术支持部门配合我部教育管理信息中心和系统开发厂商完成本省全国中等职业学校管理信息系统安装部署工作。

（三）系统应用培训（负责单位：省级教育行政部门职业教育管理部门，配合单位：系统开发厂商）

各省的全国中等职业学校管理信息系统安装部署工作完成后，各省级教育行政部门职业教育管理部门组织本地区的市（州）、县（区）、学校各级用户，由教育部教育管理信息中心和系统开发厂商进行一次性系统应用操作培训。培训经费由各省级教育行政部门自行承担。省级用户由我部统一组织有关培训。

（四）业务准备（负责单位：省级教育行政部门职业教育管理部门，配合单位：系统开发厂商）

1.共享数据处理

为共享和复用数据，系统将关联并导入全国中等职业学校学生管理信息系统、学校（机构）代码管理信息系统、全国教师管理信息系统等我部已建设并投入使用的系统的存量数据和关联性数据，直接共享复用。学校进入系统后需要对现有数据自行检查，确保各类数据的一致性和完整性，如发现错漏，请联系系统开发厂商协助解决，解决时需遵循“一数一源”准则。

2.初始数据准备

请各地根据系统使用要求，准备各级（省、市、县、校）系统负责人、审计负责人、业务负责人实名信息（包括：姓名、单位、联系电话、邮箱），由系统开发厂商开设各级初始用户账号。

（五）初始化数据导入（负责单位：系统开发厂商，配合单位：省级教育信息化管理部门或技术支持部门）

将本省各原部级业务系统中的学校、教师、学生等导入全国中等职业学校管理信息系统并核对与部级共享数据的差异，核准数据，保持同步，确保准确、及时、真实。

（六）数据补录和调整（负责单位：省级教育行政部门职业教育管理部门）

按照我部下发的数据补录和调整要求，对全国中等职业学校管理信息系统中缺失的数据项进行补录和调整。具体补录和调整要求将分省制定具体方案和启动实施时间。

（七）系统应用（负责单位：省级教育行政部门职业教育管理部门，配合单位：省级教育信息化管理部门或技术支持部门）

全国中等职业学校管理信息系统正式上线后，各地和学校要将系统应用纳入日常管理工作，利用系统完成学校综合信息、学校监测、党建工作、德育工作、产教融合、教学管理、实习实训、就业创业、职业培训、职教宣传等日常业务管理，实现数据动态更新，运行管理规范。同时总结本地区系统应用工作的经验和存在的问题，提出有关意见和建议。

（八）问题收集与解答（负责单位：省级教育行政部门职业教育管理部门，配合单位：系统开发厂商）

所有使用单位在系统使用过程中应及时反馈问题及使用意见。利用系统提供的在线支持平台，及时解答辖区内用户的问题，对本级无法解决的问题，逐级上报，并定期汇总整理常见问题。

四、技术支持方式

全国中职学校系统开发厂商负责对部级用户、省级教育行政部门用户进行技术支持，对各地市教育局、各中职学校进行在线技术支持和培训。各地市教育局、各中职学校需做好相应的技术准备，安排对应技术人员参与本工作推进和常态化使用保障，做好本级用户的技术支持和培训工作。

五、部署实施工作计划表

| 任务编号 | 任务类型 | 任务明细 | 各单位职责 |  |  | 计划用时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 省职业教育管理部门 | 省级教育信息化技术支持部门 | 系统开发厂商 |  |
|  | 环境准备和确认 |  |  | 环境准备 | 确认 | 15个工作日 |
|  | 软件部署 | 系统部署及测试数据导入 |  | 配合 | 安装部署 | 3个工作日 |
|  |  | 系统内部测试调整 |  |  | 负责 | 3个工作日 |
|  | 业务准备 | 下发系统上线通知 | 下发通知 |  | 配合 | 2个工作日 |
|  |  | 历史数据处理 | 组织和监督 | 配合 | 负责 | 5个工作日 |
|  |  | 初始数据准备 | 负责 |  | 数据入库 | 2个工作日 |
|  | 全省系统培训 | 下发培训通知 | 下发通知 |  | 配合 | 1个工作日 |
|  |  | 培训场地教室准备(具备投影、广播、网络、上机练习电脑） | 培训教室准备 |  | 确认 | 1个工作日 |
|  |  | 系统操作培训 | 组织和参加 |  | 讲解 | 2个工作日 |
|  |  | 系统运行维护培训 | 监督 | 组织和参加 | 讲解 | 1个工作日 |
|  |  | 省内推广培训（由各市（州）培训到各自管辖的县） | 组织和监督 |  | 提供支持 | 持续 |
|  | 数据导入 | 部级已建系统数据导入（分省同步） | 组织和监督 | 配合 | 负责 | 5个工作日 |
|  |  | 省内已有数据导入 |  | 配合 | 执行迁移 | 10个工作日 |
|  | 新系统上线 | 系统数据进行补录 | 组织和监督 | 维护支撑 | 维护支撑 | 长期 |
|  |  | 数据补录和调整 | 组织和监督 | 维护支撑 | 配合维护支撑 | 长期 |
|  | 系统应用 | 利用系统开展业务 | 推动系统应用常态运行 | 技术支持 | 技术支持 | 长期 |
|  | 数据监测与分析 | 利用数据进行各类预警、监测和统计分析 | 推动系统数据应用 | 技术支持 | 技术支持 | 长期 |

附件2

全国中等职业学校管理信息系统

部署实施技术要求

一、概述

全国中等职业学校管理信息系统部级系统部署在教育部教育管理信息中心指定机房，各省级系统部署在省级教育数据中心，部署实施技术要求包括硬件配置、软件环境、网络环境、安全等要求，由省级教育信息化管理部门或者技术支持部门提供和准备，可以使用各省已有条件和设备。

二、系统运行环境

（一）数据库服务器

全国中等职业学校管理信息系统的安全性、稳定性和可扩充性是系统能够正常运行的关键。因此，在数据库服务器的应用方式上建议采用集群处理方式，完成对系统的业务处理以及数据存储；同时考虑到系统的故障恢复，建议系统配置预留一定的冗余空间，当数据库服务器中某一台发生故障时，另一台数据库服务器能够顺利进行工作接管。如果资源有限，则至少提供1台服务器，可使用虚拟化服务器。

（二）应用服务器

应用服务器采用虚拟化服务器，建议采用集群方式部署，提供高并发访问能力。在系统压力增加的情况下，可以通过服务器横向扩展来满足需求。如果资源有限，则至少提供1台服务器，可使用虚拟化服务器，可与web服务器共用。

（三）文件及传输服务器

文件及传输服务器采用虚拟化服务器，建议采用集群方式部署。负责中央级与省级之间的数据传送服务；提供文件访问服务，所有文件均保存到共享存储；提供已有文件的在线预览服务。如果资源有限，则至少提供1台服务器，可使用虚拟化服务器。

（四）web服务器

web服务器采用虚拟化服务器，建议采用集群方式部署，提供负载均衡服务，当一台发生故障时另一台能够顺利接管，在系统压力增加的情况下，可以通过服务器横向扩展来满足需求。如果资源有限，则至少提供1台服务器，可使用虚拟化服务器，可与应用服务器共用。

（五）跳板机服务器

跳板机服务器采用虚拟化服务器，用于系统开发厂商远程运维。

（六）存储方式

1.用于数据库的共享存储。数据库系统软件基于共享存储，数据文件全部存储在共享存储空间上。

2.用于文件服务器的存储。文件服务器的所有上传文件，均全部存储到共享存储上。

（七）备份策略

系统在线保存不少于25年历史数据。支持定期离线备份。

三、硬件配置需求

服务器及存储设备的最低配置要求如下：

| 序号 | 名称 | 设备类型 | 详细配置 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 数据库服务器 | 物理机或虚拟机 | 2颗8核CPU，32GB内存，本机硬盘300G |
|  | 应用服务器 | 虚拟机 | 8CPU，16GB内存, 本机硬盘300G |
|  | 文件及传输服务器 | 虚拟机 | 4CPU，8GB内存, 本机硬盘100G |
|  | web服务器 | 虚拟机 | 4CPU，8GB内存, 本机硬盘100G |
|  | 跳板机服务器 | 虚拟机 | 1CPU，4GB内存, 本机硬盘100G |
|  | 磁盘阵列 | / | 可用容量不少于2TB |

四、软件环境要求

（一）虚拟化软件

无限制。

（二）操作系统

操作系统需要Red  Flag  Asianux Server 4(64位）或CentOS7或Windows Sevrer2008以上版本，用于系统各类服务器。

（三）数据库软件

符合本系统支持的数据库软件（系统目前已支持Oracle 11g及以上版本）。

（四）应用服务器软件

1.Tomcat：Tomcat 9.x 64位。

2.JDK：采用JDK 8.0。

（五）负载均衡软件

采用Nginx 1.6及以上版本。

五、网络要求

（一）需要接入CerNET网络，要求网络带宽不低于100Mbps。

（二）需要接入互联网，要求网络带宽不低于100Mbps。

（三）需要提供一个二级域名及对应的https证书。

（四）需要提供一个能外发给所有系统用户的邮箱及密码。

（五）需要提供至少1个公网IP，分配给web服务器。

（六）需要给每台服务器或网络存储提供至少1个IP。

六、安全要求

（一）需要实时进行入侵检测。

（二）需要定期进行网络安全漏洞扫描。

（三）需要定期进行服务器及应用系统的病毒及安全扫描。

（四）需要提供服务器性能监测预警服务（CPU、存储、内存、网路流量等）。

（五）需要对网络传输信息进行监控。

（六）需要建立信息安全管理制度。

（七）需要实时监测系统和应用日志，网络日志留存不少于6个月。

（八）按照要求对数据进行分类，核心与关键信息的相关处理（备份、传输等）确保安全和受控。

七、系统部署步骤

（一）提供已完成系统初始化的虚拟化服务器并设置内网IP，提供共享存储，负责单位：省级教育信息化管理部门或技术支持部门。

（二）配置域名及外网IP，并映射到web服务器，配置网络访问策略，负责单位：省级教育信息化管理部门或技术支持部门。

（三）安装数据库软件，导入数据文件，负责单位：系统开发厂商，配合单位：省级教育信息化管理部门或者技术支持部门。

（四）配置集群，部署应用程序，配置负载均衡服务，负责单位：系统开发厂商，配合单位：省级教育信息化管理部门或者技术支持部门。

（五）系统数据初始化，负责单位：系统开发厂商，配合单位：省级教育信息化管理部门或者技术支持部门、省级教育行政部门职业教育管理部门。

附件3

全国中等职业学校管理信息系统

部署实施时间要求

一、2021年8月31日前，各省应完成部署所需的网络环境、硬件设备、操作系统、数据库、中间件、工具软件等基础环境准备工作。

二、2021年11月30日之前完成全国中等职业学校管理信息系统的部署启动和准备工作。各省具备部署条件后，上报教育部教育管理信息中心，由教育部教育管理信息中心统筹安排部署。

三、2021年12月31日之前各省均须完成全国中等职业学校管理信息系统省级系统的部署、省级历史数据与共享数据同步和补录工作、各省级管理员账号和所有校级账号激活。

四、2022年3月31日之前启动系统基础数据补录和2020学年度业务数据首轮填报。

五、各省自2022年4月1日起进入系统日常运行使用阶段。

六、从2021年9月开始，各地于每月5日前将《全国中等职业学校管理信息系统建设进展情况月报表》（附件4）报送教育部职业教育与成人教育司和教育管理信息中心。

附件4

全国中等职业学校管理信息系统

建设进展情况月报表

省（区、市）：

| 准备工作 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 技术保障方案 | 上报情况 | 是否已上报 ¨是 ¨否 上报时间： |
|  | 审批情况 | 教育厅（教委、局）审批情况：¨通过 ¨未通过 财政厅审批情况： ¨未报送 ¨通过 ¨未通过 |
|  | 落实进展情况 | 方式：¨政府采购 ¨内部调配已解决 ¨租用营运商设备 ¨其他 |
|  |  | 经费预算________万元 经费到位时间： |
|  |  | 目前进展： |
|  |  | 存在的问题： |
|  |  | 设备（预计）到位时间： 全国中等职业学校管理信息系统具备部署条件的时间： |
| 联合工作组 |  | 是否已成立联合工作组 ¨是 ¨否 |
| 建设工作部署会 |  | 是否已召开全省中等职业学校管理信息系统建设工作部署会 ¨是 ¨否 会议召开日期： |
| 系统部署 |  |  |
| 全国中等职业学校管理信息系统 部署进展情况 |  | 部署规划 ¨已制定 ¨未制定 完成日期： |
|  |  | 安装软硬件基础运行环境 ¨已完成 ¨未完成 完成日期： |
|  |  | 部署中等职业学校管理信息系统 ¨已完成 ¨未完成 完成日期： |
| 培训 |  |  |
| 省级培训 |  | 全省所有地市和学校参加的操作培训 ¨已完成 ¨未完成 完成日期： |
| 地市级培训 |  | 省内地市数： 完成辖区内学校培训的地市数： |
| 账号开设激活 |  |  |
| 账号开设 |  | 省级管理员为地市、区县、学校开设账号 ¨已完成 ¨未完成 完成日期： |
| 账号激活 |  | 全省所有校级账号的激活 ¨已完成 ¨未完成 完成日期： |
| 首轮数据填报 |  |  |
| 首轮数据填报 |  | 全省所有学校的首轮数据填报 ¨已完成 ¨未完成 完成日期： |

填表人签字：                      职业教育管理部门审核签字：

信息化部门审核签字：              教育厅主管领导签字：

教育厅（教委、局）公章

日  期：

说     明

1.本表由各省（区、市）根据各项工作进展情况据实填写。每月5日前填好此表，相关领导签字并加盖省级教育行政部门公章后以纸质和电子两种形式，报送教育部职业教育与成人教育司和教育管理信息中心。2021年9月起每月5日前报送，直至首轮数据填报完毕。

2.“准备工作”、“系统部署”、“培训”、“账号开设激活”、“首轮数据填报”中所有内容，各省（区、市）均应填写。

（此件主动公开）

部内发送：有关部领导，办公厅

教育部办公厅 2021年7月1日印发